Detaillierter Plan: Warehouse Management System "From Scratch"

Phase 1: Projektvorbereitung (Woche 1)

Schritt 1.1: Projektstruktur erstellen

1. Neues Git Repository initialisieren

2. Ordnerstruktur anlegen (wie vorhin besprochen)

3. Basis-Konfigurationsdateien erstellen:

- requirements.txt

- pyproject.toml

- .env.example

- .gitignore

- README.md

Schritt 1.2: Development Environment Setup

1. Virtual Environment erstellen

2. Dependencies installieren

3. IDE konfigurieren (VS Code/PyCharm)

4. Git Hooks für Code Quality einrichten

5. Testing Framework (pytest) konfigurieren

Schritt 1.3: Basis-Konfiguration

Dateien erstellen:

- config/settings.py (Grundkonfiguration)

- config/logging.py (Logging Setup)

- src/warehouse/__init__.py (Package Init)

Phase 2: Domain Layer - Das Herzstück (Woche 1-2)

Schritt 2.1: Enums erstellen (Tag 1)

Dateien: domain/enums/

- item_status.py (ANGELEGT, DATEN_GEPRUEFT, SICHT_GEPRUEFT, etc.)

- delivery_status.py (EMPFANGEN, IN_BEARBEITUNG, ABGESCHLOSSEN)

- certificate_type.py (MESSPROTOKOLL, MATERIALZEUGNIS, etc.)

- priority_level.py (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL)

Schritt 2.2: Value Objects (Tag 2-3)

Dateien: domain/value_objects/

- article_number.py (5-stellige Artikelnummer mit Validierung)

- batch_number.py (19-stellige Chargennummer)

- money.py (Geldbeträge)

- address.py (Lieferantenadressen)

Schritt 2.3: Domain Exceptions (Tag 4)

Dateien: domain/exceptions/

- base.py (BaseDomainException)

- item_exceptions.py (ItemNotFound, InvalidStatusTransition)

- delivery_exceptions.py (DeliveryAlreadyCompleted)

- validation_exceptions.py (ValidationError)

Schritt 2.4: Core Entities (Tag 5-7)

Dateien: domain/entities/

- item.py (Hauptentität mit Business Logic)

- delivery.py (Aggregate Root)

- supplier.py (Lieferanten-Entity)

- certificate.py (Zertifikat Value Object)

Schritt 2.5: Repository Interfaces (Tag 8)

Dateien: domain/repositories/

- base.py (BaseRepository Interface)

- item_repository.py (ItemRepository Interface)

- delivery_repository.py (DeliveryRepository Interface)

- supplier_repository.py (SupplierRepository Interface)

Schritt 2.6: Domain Services (Tag 9-10)

Dateien: domain/services/

- inspection_service.py (Prüflogik)

- certificate_service.py (Zertifikatsverwaltung)

- barcode_service.py (Barcode-Generierung Interface)

Schritt 2.7: Domain Events (Tag 11-12)

Dateien: domain/events/

- base.py (BaseDomainEvent)

- item_events.py (ItemCreated, ItemInspected)

- delivery_events.py (DeliveryCreated, DeliveryCompleted)

Schritt 2.8: Domain Tests (Tag 13-14)

Dateien: tests/unit/domain/

- test_item.py (Item Business Logic Tests)

- test_delivery.py (Delivery Aggregate Tests)

- test_value_objects.py (Value Object Tests)

- test_domain_services.py (Domain Service Tests)

Phase 3: Infrastructure Layer - Technische Foundation (Woche 3-4)

Schritt 3.1: Database Foundation (Tag 15-17)

Dateien: infrastructure/database/

- connection.py (Connection Manager mit Context Manager)

- migrations/001_initial_schema.py

- migrations/002_add_certificates.py

- schema_validator.py (Schema Validation)

Schritt 3.2: Data Mappers (Tag 18-20)

Dateien: infrastructure/database/mappers/

- base_mapper.py (BaseMapper)

- item_mapper.py (Item Domain ↔ DB Mapping)

- delivery_mapper.py (Delivery Domain ↔ DB Mapping)

- supplier_mapper.py (Supplier Domain ↔ DB Mapping)

Schritt 3.3: Repository Implementations (Tag 21-24)

Dateien: infrastructure/database/repositories/

- sqlite_item_repository.py

- sqlite_delivery_repository.py

- sqlite_supplier_repository.py

- unit_of_work.py (Transaction Management)

Schritt 3.4: External Services (Tag 25-28)

Dateien: infrastructure/external_services/

- openai_service.py (AI Text Extraction)

- email_service.py (Notifications)

- barcode_service.py (Barcode Generation Implementation)

- pdf_service.py (PDF Operations)

Phase 4: Application Layer - Use Cases & Orchestration (Woche 5-6)

Schritt 4.1: DTOs (Data Transfer Objects) (Tag 29-30)

Dateien: application/dtos/

- delivery_dto.py

- item_dto.py

- inspection_dto.py

- supplier_dto.py

Schritt 4.2: Commands & Queries (Tag 31-34)

Dateien: application/commands/

- create_delivery.py

- add_item_to_delivery.py

- perform_inspection.py

- complete_delivery.py

Dateien: application/queries/

- get_delivery_items.py

- get_pending_inspections.py

- get_delivery_summary.py

- search_items.py

Schritt 4.3: Command & Query Handlers (Tag 35-38)

Dateien: application/handlers/

- command_handlers.py

- query_handlers.py

- event_handlers.py

Schritt 4.4: Application Services (Tag 39-42)

Dateien: application/services/

- delivery_service.py (Hauptorchestrator für Lieferungen)

- inspection_service.py (Prüfworkflows)

- document_service.py (Dokumentengenerierung)

- ai_extraction_service.py (AI-basierte Datenextraktion)

Phase 5: Presentation Layer - User Interface (Woche 7-8)

Schritt 5.1: Base UI Components (Tag 43-45)

Dateien: presentation/gui/components/

- base_window.py

- data_grid.py (Wiederverwendbare Tabelle)

- form_base.py (Basis für Formulare)

- status_bar.py

- notification_manager.py

Schritt 5.2: ViewModels (MVVM Pattern) (Tag 46-48)

Dateien: presentation/gui/viewmodels/

- base_viewmodel.py

- delivery_viewmodel.py

- inspection_viewmodel.py

- overview_viewmodel.py

Schritt 5.3: Main Windows (Tag 49-52)

Dateien: presentation/gui/windows/

- main_window.py (Hauptfenster)

- delivery_window.py (Lieferungsübersicht)

- inspection_window.py (Prüfworkflow)

- overview_window.py (Artikelübersicht)

Schritt 5.4: Dialogs (Tag 53-56)

Dateien: presentation/gui/dialogs/

- delivery_dialog.py (Neue Lieferung)

- inspection_dialog.py (Prüfung durchführen)

- item_dialog.py (Artikel bearbeiten)

- settings_dialog.py (Einstellungen)

Phase 6: Integration & Testing (Woche 9-10)

Schritt 6.1: Integration Tests (Tag 57-60)

Dateien: tests/integration/

- test_database_operations.py

- test_document_generation.py

- test_ai_extraction.py

- test_complete_workflows.py

Schritt 6.2: End-to-End Tests (Tag 61-64)

Dateien: tests/e2e/

- test_delivery_workflow.py (Kompletter Lieferworkflow)

- test_inspection_workflow.py (Kompletter Prüfworkflow)

- test_document_workflow.py (Dokumentengenerierung)

Schritt 6.3: Performance Tests (Tag 65-68)

Dateien: tests/performance/

- test_bulk_operations.py

- test_database_performance.py

- test_ui_responsiveness.py

Schritt 6.4: Fehlerbehandlung & Logging (Tag 69-70)

- Comprehensive Error Handling

- Audit Logging

- User-friendly Error Messages

- Automatic Error Recovery

Phase 7: Polish & Production Ready (Woche 11-12)

Schritt 7.1: Configuration System (Tag 71-74)

- Environment-spezifische Configs

- Secrets Management

- Feature Flags

- Health Checks

Schritt 7.2: Documentation (Tag 75-78)

- Code Documentation (Docstrings)

- User Manual

- Developer Guide

- API Documentation

Schritt 7.3: Packaging & Distribution (Tag 79-82)

- PyInstaller Setup

- Windows Installer

- Auto-Update Mechanism

- Deployment Scripts

Schritt 7.4: Final Testing & Bug Fixes (Tag 83-84)

- User Acceptance Testing

- Bug Fixes

- Performance Optimization

- Final Polish

Parallelaktivitäten (durchgehend)

Code Quality (täglich)

- Code Reviews

- Refactoring bei Code Duplication

- Type Hints hinzufügen

- Clean Code Prinzipien befolgen

Testing (nach jeder Komponente)

- Unit Tests für neue Komponenten

- Integration Tests bei Layer-Verbindungen

- Manual Testing bei UI-Komponenten

Documentation (wöchentlich)

- README aktualisieren

- Architecture Decision Records

- Code Comments

- User Stories dokumentieren

Meilensteine & Deliverables

Meilenstein 1 (Ende Woche 2): Domain Model Complete

- Alle Domain Entities implementiert

- Business Rules validiert

- Unit Tests > 90% Coverage

Meilenstein 2 (Ende Woche 4): Data Persistence Working

- Database Schema erstellt

- Repository Pattern implementiert

- CRUD Operations funktional

Meilenstein 3 (Ende Woche 6): Business Logic Complete

- Alle Use Cases implementiert

- Application Services funktional

- Integration Tests erfolgreich

Meilenstein 4 (Ende Woche 8): UI Functional

- Alle Hauptfenster implementiert

- User Workflows funktional

- Basic User Testing erfolgreich

Meilenstein 5 (Ende Woche 10): System Integration

- End-to-End Tests erfolgreich

- Performance Requirements erfüllt

- Error Handling robust

Meilenstein 6 (Ende Woche 12): Production Ready

- Packaging funktional

- Documentation vollständig

- Deployment erfolgreich

Erfolgskriterien

Technical Metrics

- Test Coverage > 80%

- Response Time < 2s für alle UI Operationen

- Zero Critical Bugs

- Memory Usage < 500MB

Business Metrics

- Alle ursprünglichen Features implementiert

- User Workflows 50% schneller als alte Version

- Fehlerrate < 0.1%

- User Satisfaction Score > 8/10

Risikomanagement

Technische Risiken

- Database Migration Probleme → Backup-Strategie

- Performance Issues → Profiling von Anfang an

- Integration Probleme → Mocks für External Services

Zeitliche Risiken

- Scope Creep → Feature Freeze nach Woche 8

- Komplexität unterschätzt → Buffer in jeder Phase

- External Dependencies → Fallback-Lösungen